HACK CX TOGETHER 2026

NEXUSOPS AI

SME CREDIT EXCEPTION & STRUCTURING COMMITTEE

Kế hoạch triển khai, kiến trúc và lộ trình theo phase

Evidence-grounded • Policy-aware • Routed Multi-Agent • Governed Action

| Phiên bản | 1.0 – Final Hackathon Implementation Baseline |
| --- | --- |
| Ngày lập | 18/07/2026 |
| Phạm vi | SME Credit Exception Resolution & Structuring |
| Kiến trúc | Planner–Router–Specialists–Conditional Consensus–Governed Action |
| Dữ liệu | Public/official regulations + synthetic internal policies and cases |
| Thời lượng | 48-hour Hackathon + Post-hackathon Pilot Pathway |
| Hình minh họa | Không sử dụng; luồng được thể hiện bằng text và mũi tên |

Tuyên bố phạm vi: NexusOps AI hỗ trợ xử lý ngoại lệ, tạo Resolution Package và đề xuất tác vụ vận hành có kiểm soát. Hệ thống không phê duyệt/từ chối khoản vay cuối cùng, không giải ngân và không thay thế policy chính thức của SHB.

# Thông tin kiểm soát tài liệu

| Version | Date | Author/Role | Change | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 18/07/2026 | Senior BA / Solution Architecture | Final problem framing, routed multi-agent architecture, 48h phases, pilot pathway | Proposed baseline |

# Mục lục

Mở trong Microsoft Word và chọn Update Field nếu mục lục chưa tự cập nhật.

# 1. Tóm tắt điều hành

NexusOps AI là một hệ thống Digital Expert Agents hỗ trợ xử lý các hồ sơ vay SME có ngoại lệ, thiếu bằng chứng hoặc xuất hiện mâu thuẫn giữa dữ liệu tài chính, dữ liệu thuế, chính sách tín dụng và yêu cầu tuân thủ.

Hệ thống không tự phê duyệt hoặc từ chối khoản vay. Kết quả trung tâm là một CreditResolutionPackage gồm:

Các assessment độc lập của từng chuyên gia số.

Các chỉ số tài chính được tính bằng code deterministic.

Evidence và citation đến đúng văn bản/policy/version.

Các điểm bất đồng giữa chuyên gia.

Kết quả consensus nếu thật sự cần thiết.

Blocker, reason code và routing đề xuất.

Phương án cấu trúc hoặc xử lý ngoại lệ.

Action được phép đề xuất.

Approval, execution record và audit trail.

Luồng chính:

TEXT SME Credit Exception Case → Validate & Establish Case → Deterministic Plan Builder → Hybrid Agent Router → Parallel Specialist Assessments → Evidence Validation → Conflict Detection → Conditional Consensus → Resolution Rule Engine → Action Policy Gate → Explainable Resolution Package → Human Approval → Deterministic Action Executor → Mock LOS/DMS/GRC/BPM APIs → Audit & Reconciliation

Điểm khác biệt so với FlowPilot pre-screening cũ:

Không chỉ kiểm tra pass/fail hoặc checklist.

Tập trung vào hồ sơ khó, nơi nhiều phòng ban có thể đưa ra kết luận khác nhau.

Không gọi tất cả Agent cho mọi case; sử dụng sparse routing có kiểm soát.

Chỉ chạy Consensus khi có conflict, uncertainty hoặc evidence gap.

Có thể đề xuất phương án xử lý ngoại lệ, không chỉ phát hiện lỗi.

Có hành động vận hành sau approval, nhưng không có final credit decision hoặc disbursement.

# 2. Phân tích bài toán nghiệp vụ

## 2.1. Problem statement

Đối với các bộ phận Credit, Legal/Compliance, Tax/Financial Analysis, Product và Operations tham gia xử lý hồ sơ vay SME, những hồ sơ có ngoại lệ thường cần nhiều vòng trao đổi, đối chiếu policy và bổ sung tài liệu. Dữ liệu tài chính, tờ khai thuế, lịch sử tín dụng, KYC/AML và chứng từ có thể không nhất quán; mỗi bộ phận sử dụng một bộ rule và góc nhìn khác nhau. Điều này làm tăng thời gian xử lý, phụ thuộc vào chuyên gia lâu năm và gây khó khăn khi tái dựng lý do của kết luận hoặc hành động.

NexusOps AI cần chuẩn hóa quá trình thu thập assessment, phát hiện bất đồng, kiểm định evidence, xác định routing và tạo tác vụ tiếp theo có kiểm soát, đồng thời giữ quyền quyết định tín dụng ở con người.

## 2.2. Pain points

| Pain point | Tác động | Cách NexusOps AI xử lý |
| --- | --- | --- |
| Dữ liệu tài chính và thuế không khớp | Tốn thời gian reconciliation; có thể đánh giá sai dòng tiền | Tax/Financial Agent tính gap bằng code và tạo evidence-backed assessment |
| Policy nằm ở nhiều tài liệu/version | Dùng nhầm văn bản cũ hoặc diễn giải thiếu căn cứ | RAG lọc domain, effective date, status và trả exact quote |
| Nhiều phòng ban đánh giá khác nhau | Handoff dài, khó biết kết luận nào authoritative | Conflict Detector và conditional Consensus |
| Các case đơn giản và khó đều gọi cùng quy trình | Lãng phí thời gian, token và nguồn lực | Hybrid Router chỉ gọi Agent cần thiết |
| LLM có thể tự sinh số hoặc hành động | Rủi ro sai số và vượt quyền | Deterministic tools, Rule Engine, Policy Gate, human approval |
| Action bị retry hoặc double-click | Tạo task trùng trong hệ thống đích | Payload hash, idempotency key và reconciliation |
| Audit phân tán | Khó giải thích với manager/auditor | Append-only audit với case, source, version, tool, decision và action |

## 2.3. Đối tượng sử dụng

| Persona | Nhu cầu chính | Quyền trong MVP |
| --- | --- | --- |
| Relationship Manager | Biết hồ sơ thiếu gì và đang ở đâu | Tạo case, xem trạng thái, nhận yêu cầu bổ sung |
| Credit Officer | Xem metric, exception và phương án cấu trúc | Review CreditAssessment, override có reason |
| Compliance Officer | Xem flag, policy citation và blocker | Review/escalate; không bị Agent tự clear flag |
| Tax/Financial Analyst | Đối chiếu tài chính và khai thuế | Review TaxAssessment và reconciliation task |
| Product/Operations Officer | Chọn next action và owner | Review checklist, SLA, create low-risk task |
| Approver/Manager | Duyệt exact proposed-action payload | Approve/reject/expire action theo maker-checker |
| Auditor | Tái dựng toàn bộ case | Read-only audit export |

## 2.4. Phạm vi MVP

### Trong phạm vi

Intake một yêu cầu vay SME synthetic.

Đọc financial snapshot, credit history, tax declaration, document status và KYC/AML flags từ mock tools.

Tính DSCR, leverage, debt capacity và revenue/tax gap bằng Python.

RAG trên luật/quy định cho vay, tài liệu thuế liên quan và policy synthetic.

Credit và Compliance assessment bắt buộc.

Tax và Product/Operations assessment có điều kiện.

Evidence validation, conflict detection và một vòng consensus có kiểm soát.

Resolution outcome, routes, blockers và proposed low-risk actions.

Human approval, idempotent mock action và audit.

So sánh single-agent baseline với routed multi-agent.

### Ngoài phạm vi

Phê duyệt hoặc từ chối khoản vay cuối cùng.

Giải ngân.

Production credit scoring.

Định giá tài sản thế chấp thật.

Tự động clear AML/KYC flag.

Sử dụng dữ liệu khách hàng thật.

Gọi core banking/LOS production.

MCP, GraphRAG, OCR nâng cao và multi-model ensemble trong đường găng 48 giờ.

## 2.5. Business objectives và KPI hypothesis

| ID | Mục tiêu | KPI |
| --- | --- | --- |
| BO-01 | Giảm thời gian chuẩn bị hồ sơ ngoại lệ | Time-to-Resolution-Package |
| BO-02 | Route đúng phòng ban | Routing accuracy |
| BO-03 | Giảm gọi Agent không cần thiết | Unnecessary Agent Invocation Rate |
| BO-04 | Phát hiện đúng conflict | Conflict Detection Precision/Recall |
| BO-05 | Chuẩn hóa evidence | Citation correctness và evidence coverage |
| BO-06 | Không có action vượt quyền | Unsafe action rate = 0 |
| BO-07 | Tạo action đúng và không trùng | Action correctness; duplicate mutation = 0 |
| BO-08 | Chứng minh giá trị multi-agent | Multi-agent vs single-agent quality/latency/cost |
| BO-09 | Tái dựng được case | Audit completeness |

Mọi con số cải thiện business chỉ được trình bày là hypothesis cho đến khi có baseline/pilot. Kết quả hackathon phải báo actual metrics trên golden scenarios.

# 3. Use case và outcome nghiệp vụ

## 3.1. Main use case

UC-01 – Resolve SME Credit Exception

### Precondition

User đã đăng nhập với role hợp lệ.

Case sử dụng dữ liệu synthetic.

Policy index có ít nhất một version active.

Mock tools sẵn sàng hoặc có fallback fixture.

### Main flow

RM/Credit Officer nhập yêu cầu vay và chọn scenario/case.

Backend validate schema, idempotency key và quyền.

Case Service tạo CreditExceptionCase.

Plan Builder tạo mandatory tasks.

Router xác định specialist bắt buộc và tùy chọn.

Specialists chạy song song theo dependency.

Evidence Validator kiểm tra citation/version/relevance.

Conflict Detector so sánh assessment.

Nếu cần, Consensus Chair thực hiện một vòng phản biện có cấu trúc.

Resolution Rule Engine chốt primary outcome, blockers, routes và eligible actions.

Narrative Composer tạo explanation từ immutable artifacts.

User xem Resolution Package và proposed actions.

Approver duyệt exact payload.

Executor gọi Mock API với idempotency key.

Audit lưu toàn bộ trace; timeout/unknown chuyển reconciliation.

## 3.2. Outcome catalogue

| Outcome | Ý nghĩa | Route chính |
| --- | --- | --- |
| COMPLIANCE_REVIEW | Có hard compliance blocker hoặc high-severity flag | Compliance |
| NEEDS_MORE_EVIDENCE | Evidence thiếu, stale, conflict chưa giải quyết | Manual Evidence Review |
| TAX_RECONCILIATION_REQUIRED | Có chênh lệch tài chính/thuế material cần kiểm tra | Tax/Financial Analysis |
| DOCUMENT_REQUIRED | Thiếu/hết hạn chứng từ bắt buộc | RM/Operations |
| CREDIT_EXCEPTION_REVIEW | Metric hoặc policy tạo credit exception | Credit Committee/Officer |
| STRUCTURING_REVIEW | Không có hard blocker, có phương án điều chỉnh sản phẩm/hạn mức/kỳ hạn | Product/Credit |
| READY_FOR_HUMAN_REVIEW | Không có blocker unresolved | Credit Officer/Approver |

## 3.3. Decision precedence

TEXT 1. Authoritative Compliance Hard Block 2. Invalid / Stale / Insufficient Evidence 3. Material Tax–Financial Conflict 4. Mandatory Document Missing / Expired 5. Credit Exception 6. Structuring Opportunity 7. Ready for Human Review

REVIEW không mặc định là BLOCK. Chỉ authoritative rule được cấu hình mới có quyền veto.

## 3.4. Action eligibility

| Outcome | Action được phép đề xuất | Action bị cấm |
| --- | --- | --- |
| COMPLIANCE_REVIEW | CREATE_COMPLIANCE_REVIEW_TASK | Approve loan, clear flag, create favorable application |
| TAX_RECONCILIATION_REQUIRED | CREATE_TAX_RECONCILIATION_TASK, REQUEST_TAX_DOCUMENTS | Kết luận gian lận, reject loan |
| DOCUMENT_REQUIRED | REQUEST_MISSING_DOCUMENTS | Approve/disburse |
| CREDIT_EXCEPTION_REVIEW | CREATE_CREDIT_REVIEW_TASK | Straight-through approval |
| STRUCTURING_REVIEW | CREATE_STRUCTURING_TASK, SAVE_DRAFT_OPTIONS | Final product/limit decision |
| NEEDS_MORE_EVIDENCE | CREATE_MANUAL_EVIDENCE_TASK | Favorable conclusion |
| READY_FOR_HUMAN_REVIEW | CREATE_DRAFT_REVIEW_PACKAGE | Final approval/disbursement |

# 4. Domain model và state model

## 4.1. Aggregate roots

CreditExceptionCase: quản lý process state, runs, SLA, owner và outcome reference.

AssessmentRun: snapshot/version boundary cho một lần đánh giá.

ResolutionPackage: immutable business output của một run.

ProposedAction: quản lý gate, approval binding và execution.

PolicyDocument: lifecycle/version riêng trong knowledge store.

## 4.2. Core objects

| Object | Trường chính | Quy tắc |
| --- | --- | --- |
| LoanRequest | customer, product, amount, purpose, idempotency_key | Không phải final LoanApplication |
| CreditExceptionCase | case_id, owner, process_state, SLA, version | Không ghi đè assessment run cũ |
| AssessmentRun | data_hash, rule_version, policy_index_version, model_version | Immutable sau khi phát hành |
| RoutingDecision | mandatory_agents, optional_agents, reason_codes, max_rounds | Backend validate allowlist |
| CreditAssessment | metrics, formula_version, exceptions, evidence_ids | Mọi số liệu từ tool |
| ComplianceAssessment | flags, severity, blocker, evidence_ids | Chỉ authoritative rule được BLOCK |
| TaxAssessment | revenue_gap, missing_tax_docs, consistency_status, evidence_ids | Không suy diễn gian lận |
| StructuringProposal | options, constraints, required_docs, owner | Chỉ là đề xuất |
| Evidence | claim, doc_id, section, quote, version, score, ACL | Không quote thì abstain |
| AgentConflict | field, agents, competing_claims, evidence_strength | Có status resolved/unresolved |
| ConsensusRecord | agreements, objections, unresolved, recommendation | Không sửa specialist artifacts |
| ResolutionOutcome | primary, blockers, routes, reason_codes, eligible_actions | Chốt bằng code |
| ProposedAction | type, payload, hash, expires_at, status | Payload immutable sau proposal |
| ApprovalDecision | approver, decision, reason, approved_hash | Maker khác checker |
| ExecutionRecord | external_ref, status, idempotency_key, response_hash | Unknown result → reconciliation |
| AuditEvent | actor, role, case, tool/action, version, outcome, timestamp | Không log hidden chain-of-thought |

## 4.3. Case state

TEXT RECEIVED → VALIDATING → ROUTING → ASSESSING → EVIDENCE_VALIDATION → CONFLICT_REVIEW [optional] → RESOLUTION_READY → AWAITING_ACTION_APPROVAL → ACTION_PROCESSING → RESOLVED

Nhánh:

TEXT REJECTED_INPUT AWAITING_INFORMATION MANUAL_REVIEW ERROR CANCELLED

## 4.4. Action state

TEXT PROPOSED → GATE_BLOCKED / PENDING_APPROVAL → APPROVED / REJECTED / EXPIRED → EXECUTING → SUCCEEDED / FAILED / RECONCILIATION_REQUIRED

Case state và action state phải tách riêng để case không bị coi là thất bại chỉ vì một action tạm thời timeout.

# 5. Kiến trúc tổng thể

## 5.1. Nguyên tắc kiến trúc

Một workflow có state, không dùng free-form conversational swarm.

Mandatory tasks do code tạo; LLM chỉ đề xuất optional route trong allowlist.

Specialist đánh giá độc lập trước khi xem kết quả của nhau.

Agent giao tiếp bằng Pydantic/JSON typed artifacts.

LLM không tính số, không tự sinh quote và không execute write action.

Consensus chỉ chạy khi có conflict/uncertainty, tối đa một round trong MVP.

Outcome và action eligibility do deterministic rule engine chốt.

Browser không gọi LLM, DB hoặc vector store trực tiếp.

Tool contract tách khỏi adapter để thay Mock bằng SHB connector sau này.

Không đủ evidence thì abstain/manual review.

## 5.2. Logical layers

| Layer | Thành phần |
| --- | --- |
| Experience | React Workbench, case form, agent timeline, conflict matrix, evidence, approval, audit |
| Application/Control | FastAPI, Case Service, Routing Policy, Resolution Engine, Policy Gate, Approval, Audit |
| AI/Orchestration | LangGraph StateGraph, Planner/Router, Specialists, Consensus, Narrative Composer |
| Domain/Tools | Credit formula service, tax reconciliation service, policy retrieval, checklist, product options |
| Data/Integration | SQLite, knowledge index, Mock LOS/DMS/GRC/BPM/KYC APIs |
| Control Plane | RBAC/SoD, secrets, version registry, feature flag, kill switch, evaluation |

## 5.3. Service boundaries

| Service | Trách nhiệm | Không được làm |
| --- | --- | --- |
| CaseService | Validate, deduplicate, create/load case | Quyết policy |
| PlanBuilder | Tạo mandatory plan template | Bỏ mandatory assessment |
| RoutingPolicy | Chọn agent bằng rule/allowlist | Cho LLM gọi agent tùy ý |
| Orchestrator | Fan-out/fan-in, timeout, checkpoint | Quyết outcome |
| CreditService | Read tools, metric, assessment | Tạo số từ LLM |
| ComplianceService | Rule, policy evidence, escalation | Clear flag tùy ý |
| TaxConsistencyService | Reconcile financial/tax data | Gán nhãn gian lận |
| ProductOpsService | Checklist, structuring options, proposed task | Approve sản phẩm/hạn mức |
| EvidenceValidator | Quote/version/ACL/relevance | Tạo evidence mới |
| ConflictDetector | So sánh typed fields và claims | Viết final outcome |
| ConsensusService | Structured adjudication | Override hard policy |
| ResolutionRuleEngine | Outcome/blocker/route/action | Viết narrative tự do |
| NarrativeComposer | Tóm tắt artifacts đã validate | Thêm fact/action |
| ActionPolicyGate | Permission/state/allowlist/hash | Approve thay người |
| ApprovalService | Maker-checker, TTL, binding | Sửa payload |
| ActionExecutor | Idempotent API action/reconcile | Dùng LLM |
| AuditService | Append/export events | Cho sửa/xóa log |
| EvaluationRunner | Golden scenarios và benchmark | Dùng output nhập tay |

# 6. Agent routing và rerouting

## 6.1. Routing ba tầng

### Tầng 1 – Mandatory routing

Mọi case hợp lệ phải chạy:

Credit Agent.

Legal/Compliance Agent.

Base Document Check lightweight.

Mandatory tasks được tạo từ PlanTemplate, không phải từ prompt LLM.

### Tầng 2 – Conditional routing bằng code

| Trigger | Agent |
| --- | --- |
| Có tax declarations/invoices hoặc revenue gap signal | Tax Agent |
| Thiếu/hết hạn document | Product/Operations Agent |
| DSCR/leverage exception nhưng không hard block | Product/Structuring Agent |
| Policy conflict/stale/low retrieval score | Compliance + manual evidence route |
| AML high severity | Compliance; chặn favorable route |
| User yêu cầu phương án alternative financing | Product/Structuring Agent |

### Tầng 3 – Optional LLM proposal

LLM có thể chuẩn hóa intent và đề xuất optional route, nhưng backend phải kiểm tra:

Agent có trong allowlist.

Trigger/reason code có hợp lệ.

Không vượt max_parallel_agents.

Không gọi lại cùng agent với cùng data hash.

Không bỏ mandatory agent.

## 6.2. RoutingDecision contract

JSON { "mandatory_agents": ["credit", "compliance"], "optional_agents": ["tax", "product_operations"], "reason_codes": ["REVENUE_TAX_MISMATCH", "LOW_DSCR"], "evidence_needed": ["tax_declaration", "active_credit_policy"], "max_parallel_agents": 4, "reroute_allowed": true, "max_reroutes": 1 }

## 6.3. Điều kiện reroute

Được reroute khi:

Phát hiện evidence gap thuộc domain chưa chạy.

Specialist tạo derived requirement mới.

Conflict Detector xác định cần targeted assessment.

Tool fail thuộc nhóm retryable và chưa vượt retry budget.

Consensus yêu cầu đúng một follow-up query có giới hạn.

Không reroute khi:

Không có data/evidence mới.

Agent đã chạy với cùng snapshot hash.

Có hard compliance blocker.

Đã đạt max graph steps, token/cost/time budget.

Policy không có version active.

Retry không còn an toàn.

Fallback:

TEXT NEEDS_MORE_EVIDENCE hoặc MANUAL_REVIEW

## 6.4. Routing metrics

Expected Agent Set Accuracy.

Mandatory Agent Miss Rate = 0.

Unnecessary Agent Invocation Rate.

Average agents/case.

Reroute success rate.

Loop/step-limit breach = 0.

Routing latency và token overhead.

# 7. Consensus protocol

## 7.1. Khi nào gọi Consensus

Consensus không phải bước mặc định. Chỉ gọi khi:

Hai assessment có competing verdicts.

Evidence cùng field mâu thuẫn.

Confidence thấp hơn threshold.

Credit đề xuất tiếp tục nhưng Compliance có unresolved risk.

Tax gap material ảnh hưởng đến metric Credit.

Có nhiều structuring options cần so sánh constraint.

## 7.2. Quy trình

TEXT Independent Assessments → Normalize Artifacts → Build Conflict Matrix → One Targeted Objection Round → Evidence Strength Scoring → Consensus Recommendation → Deterministic Resolution Rule Validation

Không thực hiện debate nhiều vòng hoặc majority voting tự do.

## 7.3. SpecialistAssessment contract

JSON { "agent": "tax", "verdict": "TAX_RECONCILIATION_REQUIRED", "confidence": 0.82, "metrics": { "revenue_gap": 0.27 }, "evidence_ids": ["EVD-TAX-001"], "policy_refs": ["TAX-DEMO-02"], "hard_blockers": [], "risk_factors": ["MATERIAL_REVENUE_GAP"], "missing_documents": ["tax_declaration_q4"], "objections": [ "Credit assessment uses revenue not reconciled with tax declaration" ], "recommended_routes": ["TAX_REVIEW"] }

## 7.4. ConsensusRecord contract

JSON { "agreements": ["Customer identity is consistent"], "disagreements": ["Revenue basis for DSCR"], "resolved_conflicts": [], "unresolved_conflicts": ["MATERIAL_REVENUE_GAP"], "authoritative_evidence_ids": ["EVD-TAX-001", "EVD-CRE-003"], "recommended_outcome": "TAX_RECONCILIATION_REQUIRED", "recommended_routes": ["TAX_REVIEW", "CREDIT_REVIEW"], "eligible_action_types": ["CREATE_TAX_RECONCILIATION_TASK"], "abstained": false }

## 7.5. Consensus control

Hard compliance rule có quyền veto.

Tax mismatch tạo review/reconciliation, không tự gán fraud/reject.

Product Agent không override Compliance.

Consensus recommendation phải qua Resolution Rule Engine.

Không log hidden chain-of-thought; chỉ log claims, evidence, objections và decision record.

# 8. Data và RAG architecture

## 8.1. Data layers

### Public/official knowledge

Luật, nghị định, thông tư và quy định về hoạt động cho vay.

Tài liệu thuế liên quan và còn hiệu lực.

Source URL, issuer, document number, effective date và status.

### Synthetic internal knowledge

Credit policy.

Product eligibility.

Credit exception rules.

KYC/AML procedures.

Tax reconciliation SOP.

Document checklist.

Action/approval matrix.

### Synthetic operational cases

Customer/company profile.

Loan request.

Financial statements.

Tax declarations.

Credit history.

KYC/AML flags.

Documents và expiry.

Product catalogue.

Golden outcome/routes/actions.

## 8.2. Knowledge metadata

JSON { "document_id": "LENDING-REG-001", "domain": "LENDING_REGULATION", "document_type": "CIRCULAR", "version": "2026-01", "issuer": "OFFICIAL_SOURCE", "effective_from": "2026-01-01", "effective_to": null, "status": "ACTIVE", "access_level": "DEMO_PUBLIC", "owner": "COMPLIANCE", "approval_status": "APPROVED_FOR_DEMO", "source_url": "...", "source_hash": "...", "is_synthetic": false }

## 8.3. RAG lifecycle

Ingest file được allowlist.

Scan format/malware/prompt-poisoning marker.

Extract text; OCR chỉ là fallback P1.

Chunk theo chương/mục/điều/khoản/heading.

Gắn metadata và source hash.

Index vector và keyword.

Runtime filter domain + active version + ACL trước retrieval.

Hybrid retrieval và reciprocal rank fusion nếu có.

Trả exact quote và section.

Evidence Validator kiểm relevance/version/support.

Score thấp/stale/conflict → một lần query rewrite, sau đó abstain.

## 8.4. Domain-specific RAG

Một vector store có thể dùng chung, nhưng phải filter namespace:

| Agent | Domain filter |
| --- | --- |
| Credit | CREDIT_POLICY, PRODUCT_POLICY, LENDING_REGULATION |
| Compliance | COMPLIANCE, AML_KYC, LENDING_REGULATION |
| Tax | TAX_REGULATION, TAX_SOP, FINANCIAL_RECONCILIATION |
| Product/Ops | PRODUCT_POLICY, DOCUMENT_SOP, OPERATIONS |

## 8.5. Golden dataset

MVP đề xuất 30 case:

8 case development/prompt tuning.

16 case evaluation.

6 case safety/adversarial.

Nhóm scenario:

Good/consistent.

Missing documents.

Revenue–tax mismatch.

Low DSCR/high leverage.

Compliance high severity.

Stale/conflicting policy.

Agent disagreement.

Tool timeout/duplicate action.

Prompt injection trong document.

Golden label phải do team chốt dựa trên synthetic rules, không để LLM tự sinh cả case và đáp án.

# 9. Kết nối các thành phần

## 9.1. Connection matrix

| Từ → Đến | Engine/protocol | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| React → FastAPI | HTTPS REST/JSON | Submit/query/approve/reject |
| React → FastAPI events | SSE; polling fallback | State/task/agent/action updates |
| FastAPI → CaseService | Python + Pydantic | Validate, auth, repository, correlation |
| CaseService → Orchestrator | In-process LangGraph StateGraph | Start/resume bounded workflow |
| Orchestrator → Router | Python rules + structured LLM optional | Agent selection |
| Orchestrator → LLM | Provider SDK structured output | Assessment rationale/consensus/narrative |
| Agent → Tool Registry | Typed Python functions | Allowlist và schema |
| Tool → Operational DB | SQLAlchemy/parameterized SQL | Read/compute; no direct LLM SQL |
| Agent → RAG | Chroma/FAISS + FTS/BM25 | Evidence retrieval |
| Conflict → Consensus | Typed internal call | Conditional adjudication |
| Resolution Engine → Gate | Pure Python call | Outcome/action eligibility |
| Approval API → Executor | Internal service call | Revalidate exact payload/hash |
| Executor → Adapter | httpx REST/JSON | Stable tool contract |
| Adapter → Mock system | Versioned REST API | Mutation/query |
| All services → Audit | Structured JSON/event table | Trace/version/outcome/action |

## 9.2. Frontend–Backend

Frontend không chứa business rule. Nó chỉ:

Submit case.

Hiển thị state và agent tasks.

Hiển thị evidence/conflict/outcome.

Gửi approval/rejection.

Poll/subscribe execution status.

Backend chịu trách nhiệm:

Auth/RBAC.

Validation/idempotency.

Workflow state.

Rule/policy enforcement.

LLM/tool orchestration.

Audit.

## 9.3. Backend–AI

FastAPI khởi chạy LangGraph bằng case_id và AssessmentRun snapshot. LangGraph gọi model qua một provider adapter. Mọi output bắt buộc parse vào Pydantic schema; parse fail được retry có giới hạn hoặc chuyển manual review.

Không truyền raw database hoặc model key cho browser. Không để LLM trực tiếp tự dựng SQL.

## 9.4. AI–RAG

Agent gửi query đã chuẩn hóa cùng domain, case date và ACL. Retriever trả Evidence[]; Agent chỉ được reference evidence ID. Evidence Validator kiểm quote, version, status và claim support trước khi artifact được join.

## 9.5. AI–Tools

Tool registry ví dụ:

TEXT get_customer_profile get_financial_snapshot get_credit_history calculate_credit_metrics get_tax_declarations reconcile_financial_tax_data get_document_status check_kyc_aml_flags retrieve_effective_policy get_product_options

Read/compute tools không có quyền write.

## 9.6. Executor–Mock systems

Mock APIs:

TEXT POST /mock-los/credit-review-tasks POST /mock-grc/compliance-review-tasks POST /mock-bpm/tax-reconciliation-tasks POST /mock-dms/document-requests POST /mock-product/structuring-tasks GET /mock-actions/{external_ref}

Mỗi mutation có:

Idempotency-Key.

case_id.

action_id.

approved_payload_hash.

approved_by.

correlation_id.

Timeout không được tự retry vô hạn. Unknown external result chuyển RECONCILIATION_REQUIRED và query status bằng idempotency/external reference.

# 10. API catalogue

## Case APIs

TEXT POST /api/v1/cases GET /api/v1/cases/{case_id} GET /api/v1/cases/{case_id}/resolution-package GET /api/v1/cases/{case_id}/events POST /api/v1/cases/{case_id}/rerun

rerun phải tạo AssessmentRun mới, không ghi đè run cũ.

## Action APIs

TEXT GET /api/v1/cases/{case_id}/actions POST /api/v1/cases/{case_id}/actions/{action_id}/approve POST /api/v1/cases/{case_id}/actions/{action_id}/reject GET /api/v1/cases/{case_id}/actions/{action_id}/execution POST /api/v1/cases/{case_id}/actions/{action_id}/reconcile

## Evaluation APIs

TEXT POST /api/v1/evaluations/run GET /api/v1/evaluations/{run_id} GET /api/v1/benchmarks/latest

## Event schema

JSON { "event_id": "evt-001", "case_id": "case-001", "run_id": "run-001", "correlation_id": "corr-001", "event_type": "AGENT_COMPLETED", "actor_type": "AGENT", "actor_id": "tax-agent", "state_from": "ASSESSING", "state_to": "EVIDENCE_VALIDATION", "artifact_id": "tax-assessment-001", "timestamp": "..." }

# 11. Tech stack

## 11.1. Hackathon stack

| Layer | Technology | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React + Vite + TypeScript | Nhanh, nhẹ, dễ dựng workbench |
| UI | Tailwind/Ant Design; Stepper/Timeline | P0 ổn định hơn editable graph |
| Backend | FastAPI + Pydantic | OpenAPI và typed contract |
| ORM/DB | SQLAlchemy + SQLite | One-command demo |
| Orchestration | LangGraph fixed StateGraph + conditional edges | Fan-out/fan-in/routing/checkpoint |
| Parallelism | Python asyncio | Chạy specialist song song |
| LLM | Một model structured output/function calling | Giảm integration risk |
| Rules | Pure Python functions + pytest | Deterministic outcome/gate |
| RAG | Chroma hoặc FAISS + SQLite FTS/rank_bm25 | Hybrid-lite |
| HTTP integration | httpx | Async mock adapters |
| Retry | tenacity/bounded custom retry | Kiểm soát lỗi |
| Event update | Polling 1–2 giây; SSE nếu ổn | Reliability trước polish |
| Audit | SQLite append-only table + JSON export | Reconstructable demo |
| Evaluation | pytest + JSON runner + CSV report | Reproducible benchmark |
| Packaging | Docker Compose + .env.example | One-command startup |

## 11.2. Pilot stack

| Layer | Technology |
| --- | --- |
| Frontend | React/Next.js + enterprise design system |
| API | API Gateway + FastAPI services |
| Identity | OIDC/SSO + MFA + scoped service accounts |
| Data | PostgreSQL HA + object store/DMS |
| Search | pgvector/enterprise search + ACL |
| Workflow | Temporal/Camunda/BPM cho long-running workflow |
| AI | Approved model gateway + model/prompt registry |
| Integration | OAuth2/mTLS + OpenAPI versioning |
| Secrets | Vault/KMS |
| Observability | OpenTelemetry + central logs/SIEM |
| Audit | Immutable/WORM-capable storage |

Trong pilot/production, LangGraph chỉ xử lý bounded AI subflow; durable workflow và approval dài hạn nên do BPM/Temporal/Camunda quản lý.

# 12. AI safety, grounding và security

## 12.1. AI boundary

| Thành phần | LLM được làm | LLM không được làm |
| --- | --- | --- |
| Planner/Router | Normalize intent, đề xuất optional route | Bỏ mandatory agent |
| Credit | Viết rationale từ metric/evidence | Tự tạo metric |
| Compliance | Giải thích policy/flag | Tự clear flag hoặc tạo blocker không có rule |
| Tax | Giải thích reconciliation result | Kết luận fraud |
| Product/Ops | Tóm tắt option/checklist | Approve product/limit |
| Consensus | So sánh claims/evidence | Override hard policy |
| Outcome | Không quyết định | Sửa state/action |
| Narrative | Tóm tắt validated artifacts | Thêm fact mới |
| Executor | Không dùng LLM | Sửa payload/call tùy ý |

## 12.2. Core controls

Synthetic data only trong hackathon.

Source allowlist và file hash.

Domain/version/effective-date/ACL filter.

Document được coi là data, không phải instruction.

Prompt injection test trong policy document.

Tool allowlist và least privilege.

No direct SQL/tool URL từ LLM.

Structured output validation.

Max steps, max reroute, max consensus round.

Policy Gate trước mọi write action.

Maker-checker và approval payload hash.

Idempotency và reconciliation.

Append-only audit.

No hidden chain-of-thought logging.

Kill switch để tắt write action.

## 12.3. Trust boundaries

Browser ↔ API: browser không giữ secret/model key.

App ↔ LLM: chỉ gửi context tối thiểu đã redact.

Agent ↔ Tool: allowlist và field-level access.

Agent ↔ RAG: ACL và active-version filter.

Executor ↔ External API: chỉ approved immutable payload.

Operational DB ↔ Knowledge index: tách store/logical access.

Audit plane: user không sửa/xóa.

# 13. AI-native UX

MVP không nên chỉ là chatbot. Workbench gồm sáu vùng:

Case Header: customer, amount, purpose, owner, SLA, state.

Plan & Agent Timeline: task nào mandatory/conditional, agent đang chạy và lý do route.

Assessment Matrix: Credit, Compliance, Tax, Product verdict/confidence.

Evidence Panel: exact quote, source, version, effective date.

Conflict & Consensus Panel: agreements, objections, unresolved conflicts.

Resolution & Action Panel: outcome, blockers, routes, proposed action, approval và execution.

Các nút UX quan trọng:

Why was this agent invoked?

Why was this case rerouted?

Show supporting evidence

Show dissenting assessment

Request more evidence

Approve exact action payload

View audit trail

Không hiển thị raw chain-of-thought.

# 14. Kế hoạch triển khai Hackathon 48 giờ

## P0 – Business framing và contract freeze

Thời gian: H0–H4 Mục tiêu: không còn ambiguity về workflow, outcome, action và agent quyền hạn.

### Công việc

Chốt one-sentence problem statement.

Chốt 3 canonical cases và 5–8 UAT scenarios.

Chốt mandatory/conditional routing table.

Chốt outcome precedence và action eligibility.

Chốt domain objects, case/action state.

Chốt Pydantic schemas: case, routing, assessment, evidence, conflict, consensus, outcome, action.

Chốt mock API contracts và idempotency.

Chốt prohibited actions.

Chốt data inventory và policy sources.

Chốt team lanes, dependency và DoD.

### Deliverables

BRD-lite/problem statement.

Routing/decision/action tables.

JSON/Pydantic schemas v0.1.

OpenAPI/mock contracts v0.1.

Three fixtures có golden outcome.

Backlog P0/P1/P2 và risk log.

### Exit H4

Không có rule P0 chưa có owner.

Không có ambiguity về final approval/disbursement.

Frontend, Backend và AI dùng chung schema.

Three canonical cases được BA/domain xác nhận.

### Cắt ngay

MCP, GraphRAG, OCR nâng cao, Product Agent độc lập nếu thiếu người, real connector, editable graph, nhiều model.

## P1 – Foundation và vertical slice / CP1

Thời gian: H4–H24 Mục tiêu: request → case → plan → Credit tool/RAG → cited assessment → persisted state → UI.

### H4–H10: Platform và data foundation

Backend

FastAPI project, config, health endpoint.

SQLite/SQLAlchemy schema.

Case repository, audit/correlation middleware.

Seed/reset command.

Mock read APIs.

AI/Data

Chuẩn hóa 3–5 policy/regulation documents.

Chunk/index hybrid-lite.

Tạo 8 development fixtures.

Credit deterministic formulas.

Frontend

React skeleton.

Case intake form.

Case header và status stepper.

### H10–H18: First vertical slice

POST /cases validation/idempotency.

Deterministic Plan Builder.

LangGraph fixed graph cơ bản.

Credit Agent + tools.

Policy retrieval + Evidence contract.

Persist AssessmentRun và CreditAssessment.

GET case/status/evidence.

UI không hard-code output.

### H18–H24: Integration và CP1

Invalid input, missing data, retry/timeout.

Polling/SSE basic event update.

Docker one-command start.

One good case và one credit-exception case.

Contract tests và trace export.

### Exit CP1 H24

Request tạo case và plan.

Có ít nhất một tool + một retrieval.

Typed output có citation/version.

State persist và replay được.

Invalid input bị reject.

UI lấy dữ liệu thật từ API.

## P2 – Routed multi-agent, consensus và governed action / CP2

Thời gian: H24–H36 Mục tiêu: hoàn thiện tính năng khác biệt của đề tài.

### H24–H28: Specialist routing

Compliance Agent và authoritative rules.

Tax Agent + reconciliation formula.

Product/Ops logic có thể gộp deterministic service.

Hybrid Router và conditional edges.

Async fan-out/fan-in.

Agent invocation reason lưu audit.

### H28–H31: Evidence và conflict

Evidence Validator.

Normalize specialist artifacts.

Conflict Detector.

Reroute đúng một lần.

Stale/no-policy/low-score fallback.

### H31–H33: Conditional Consensus

Consensus trigger rules.

One structured objection round.

ConsensusRecord.

No majority-vote shortcut.

Max steps/token/time guard.

### H33–H36: Resolution và action

Resolution Rule Engine.

Action Policy Gate.

Narrative Composer.

ProposedAction và payload hash.

Approval API/UI.

Deterministic Executor và adapters.

Mock LOS/DMS/GRC/BPM actions.

Audit, idempotency, reconciliation.

### Exit CP2 H36

Credit/Compliance mandatory route không bị bỏ.

Tax/Product conditional route đúng canonical cases.

Consensus chỉ chạy case conflict.

AML hard block không bị override.

Không approval thì không mutation.

Double-click/retry chỉ tạo một mutation.

Audit tái dựng được toàn bộ case.

## P3 – Evaluation, safety và business proof

Thời gian: H36–H42 Mục tiêu: chứng minh hệ thống tốt hơn single-agent và không vượt quyền.

### Công việc

Freeze core features.

Chạy 16 evaluation cases.

Chạy 6 adversarial/safety cases.

Single-agent baseline dùng cùng model/data/tools.

Đo routing accuracy và unnecessary invocation.

Đo state/action/citation/conflict accuracy.

Đo latency, tokens và cost/case.

Test prompt injection, stale policy, ACL, no evidence, provider/tool failure.

Test action duplicate, timeout và reconciliation.

Ghi residual risks và owner.

### Exit H42

Unsafe action = 0 trên mandatory tests.

Mandatory Agent Miss = 0.

Có raw count/sample size cho mọi metric.

Failure fallback hoạt động.

Không còn P0/P1 critical defect.

## P4 – Freeze, package và CP3

Thời gian: H42–H48 Mục tiêu: submission ổn định và tái lập được.

### Công việc

Chỉ sửa P0 defects; không thêm Agent/feature.

Seed/reset và cached demo case.

Pin dependency/model/prompt/policy version.

Secret/PII scan.

Docker Compose, README và API docs.

Export architecture, benchmark và audit artifacts.

Rehearse demo 5–7 phút.

Quay backup video.

Chuẩn bị Q&A về safety, data, routing và business pilot.

### Exit CP3 H48

Cold start bằng một command.

Good, tax-conflict và compliance-block case replay được.

Có một approved low-risk mutation.

Có audit export.

Không có secret/PII.

Demo và backup video hoạt động.

# 15. Team lanes và dependency

## Team 4 người

| Role | Trách nhiệm chính | Critical deliverables |
| --- | --- | --- |
| Tech/Backend Lead | FastAPI, DB, LangGraph shell, gate, executor, adapters | Case/action APIs, state, idempotency, Docker |
| AI/Data/Evaluation | RAG, prompts, specialists, router, consensus, benchmark | Evidence, assessments, evaluation report |
| Frontend/UX | Workbench, timeline, conflict/evidence/approval | Demo UI, polling/SSE, action status |
| Product/BA/Pitch | Rules, cases, golden labels, KPI, UAT, mentor alignment | BRD, decision tables, demo/Q&A |

Security/QA được chia part-time giữa Backend và BA.

## Dependency chain

TEXT Business rules + schemas → Seed data + OpenAPI → Case/Tool/RAG vertical slice → Routed specialists → Evidence/conflict/consensus → Resolution/gate/approval/action → Evaluation → Freeze/demo

Không cho Frontend hard-code trước khi event/API schema khóa. Không viết Consensus trước khi SpecialistAssessment và Conflict schema ổn định.

# 16. Testing và evaluation

## 16.1. Test pyramid

| Tầng | Test |
| --- | --- |
| Unit | Formula, routing rule, precedence, state transition, permission, hash |
| Contract | Pydantic, OpenAPI, agent artifact, tool/adapter |
| RAG | Retrieval, version, ACL, quote support, abstention |
| Component | Specialist, conflict detector, consensus, gate |
| Integration | FastAPI–DB–LangGraph–Mock–events |
| E2E/UAT | Good/tax mismatch/AML/low DSCR/missing docs |
| Security | Injection, unauthorized tool/action, secret/PII |
| Reliability | Timeout, retry, duplicate, reconciliation |
| Benchmark | Single-agent vs routed multi-agent |

## 16.2. Mandatory UAT

| ID | Scenario | Expected outcome/action |
| --- | --- | --- |
| UAT-01 | Good case, đủ evidence | READY_FOR_HUMAN_REVIEW; draft review package sau approval |
| UAT-02 | Revenue/tax material mismatch | TAX_RECONCILIATION_REQUIRED; tax task |
| UAT-03 | Thiếu tax declaration | DOCUMENT_REQUIRED hoặc TAX_RECONCILIATION_REQUIRED theo rule |
| UAT-04 | Low DSCR, no hard block | CREDIT_EXCEPTION_REVIEW/STRUCTURING_REVIEW |
| UAT-05 | AML high severity | COMPLIANCE_REVIEW; không favorable action |
| UAT-06 | Stale/conflicting policy | NEEDS_MORE_EVIDENCE |
| UAT-07 | Agent disagreement | Consensus chạy đúng một round |
| UAT-08 | Không conflict | Consensus không được gọi |
| UAT-09 | Prompt injection trong document | Không unauthorized tool/action |
| UAT-10 | User trái role | 403/no mutation |
| UAT-11 | Double approve/retry | Một mutation |
| UAT-12 | API timeout/unknown | RECONCILIATION_REQUIRED |

## 16.3. Benchmark metrics

Final outcome accuracy.

Route accuracy.

Mandatory Agent Miss Rate.

Unnecessary Agent Invocation Rate.

Conflict detection precision/recall.

Consensus incremental accuracy trên conflict subset.

Evidence coverage và citation correctness.

Unsupported claim rate.

Action correctness và duplicate action rate.

E2E latency p50/p95.

Token/cost per case.

Human override rate trên pilot giả lập.

# 17. Risk register

| Risk | Mức | Mitigation | Contingency |
| --- | --- | --- | --- |
| Scope creep, quá nhiều Agent | High | Credit/Compliance P0; Tax/Product conditional | Gộp Product vào Ops service |
| Tax data không liên quan loan case | High | Inventory và trigger table H0–H4 | Tax Agent optional hoặc bỏ khỏi P0 |
| Homogeneous debate/conformity | High | Independent first pass, one structured round | Bỏ consensus, dùng deterministic escalation |
| Agent loop/latency/cost | High | Max reroute=1, max round=1, timeout/cache | Manual review/cached demo |
| LLM sinh số sai | High | Pure Python formulas | Fail assessment/manual |
| Wrong/stale RAG | High | Version/effective date/ACL/validator | NEEDS_MORE_EVIDENCE |
| Unsafe write | High | Gate, approval, allowlist, SoD | Kill switch/read-only |
| Duplicate mutation | High | Idempotency/hash/unique constraint | Reconciliation/disable write |
| PII leak | High | Synthetic data, redaction, no raw logs | Revoke/incident cleanup |
| Schema drift | Medium | Contract freeze + tests | Stop feature work, repair contract |
| Provider/tool outage | Medium | Adapter/retry/circuit/cache | Fixture/video fallback |
| UI quá phức tạp | Medium | Stepper/tables trước graph | Screenshot/cached case |
| KPI overclaim | Medium | Actual benchmark + hypothesis label | Demo-only statement |

# 18. Post-hackathon pilot pathway

## P5 – Secure sandbox và shadow

Thời gian: 1–2 tuần

SSO/RBAC.

Masked/anonymized historical data.

Read-only connectors.

Data classification/owner/steward.

Policy owner và version workflow.

So sánh AI với chuyên viên trên case lịch sử.

Error/override taxonomy.

Exit: không leakage, evidence/routing/state accuracy đạt ngưỡng đồng thuận.

## P6 – Assisted pilot

Thời gian: 2–4 tuần

Một product SME và một đơn vị.

User chạy song song BAU.

AI tạo Resolution Package nhưng chưa write.

Training và feedback.

Đo TAT, completeness, routing, override.

Exit: không tăng lỗi/rủi ro; user acceptance đạt ngưỡng.

## P7 – Controlled action pilot

Thời gian: 4–8 tuần

Cho phép request-document/review/reconciliation task sau approval.

API Gateway, OAuth2/mTLS.

Reconciliation, rollback và kill switch.

Central audit/monitoring.

Exit: unsafe action=0; duplicate=0; SLA/audit ổn định.

## P8 – Production readiness

Model risk validation.

DPIA/legal/security sign-off.

HA/DR, SLO, incident/runbook.

Prompt/model/KB registry.

Change management và canary rollout.

Production Go/No-Go chính thức.

# 19. Demo spine 5–7 phút

| Thời gian | Nội dung | Thông điệp |
| --- | --- | --- |
| 0:00–0:40 | Pain point và scope | Xử lý ngoại lệ, không phê duyệt khoản vay |
| 0:40–1:20 | Submit SME case | Data synthetic, input có cấu trúc |
| 1:20–2:10 | Router gọi Credit/Compliance/Tax | Agent được gọi có lý do, không swarm |
| 2:10–3:00 | Assessment và evidence | Số từ code, policy có citation/version |
| 3:00–3:50 | Conflict và Consensus | Chỉ chạy khi tax/credit bất đồng |
| 3:50–4:40 | Resolution Package | Outcome/blocker/route/structuring option |
| 4:40–5:30 | Human approve low-risk task | Gate + exact payload + idempotent API |
| 5:30–6:10 | Audit và blocked case | Hệ thống biết dừng và giải trình |
| 6:10–7:00 | Benchmark/pilot | Multi-agent trade-off và lộ trình thực tế |

Ba case demo dự phòng:

Good/ready case.

Credit–Tax conflict case.

Compliance hard-block case.

# 20. Go/No-Go checklist

## Hackathon Go

Một workflow end-to-end hoạt động.

Credit/Compliance mandatory route đúng.

Tax conditional route có ít nhất một case thật sự cần.

Consensus không chạy trên no-conflict case.

Outcome/action deterministic.

Evidence có source/version/quote.

No approval = no write.

Idempotency và audit pass.

Single vs multi benchmark có actual metrics.

Docker/seed/reset/video fallback sẵn sàng.

## Hackathon No-Go

LLM tự quyết approve/reject loan.

Có action write trước approval.

Agent có thể bỏ mandatory compliance check.

Consensus override hard policy.

Không phân biệt synthetic và official data.

Không có evidence/version.

Demo chỉ là chat response.

Không tái lập được bằng seed và one-command start.

# 21. Thông điệp cuối cho mentor/giám khảo

NexusOps AI không xây thêm một chatbot tín dụng và không thay thế chuyên viên. Hệ thống tạo một hội đồng chuyên gia số có phạm vi, bằng chứng và quyền hạn rõ ràng để xử lý hồ sơ SME có ngoại lệ. Router chỉ gọi đúng chuyên gia cần thiết; Consensus chỉ kích hoạt khi có bất đồng; Rule Engine và Policy Gate kiểm soát kết quả và hành động; con người giữ toàn bộ quyền quyết định tín dụng. Kết quả là một Resolution Package có thể giải thích, kiểm toán và chuyển thành tác vụ vận hành có kiểm soát.